安徽省地质实验研究所（国土资源部

合肥矿产资源监督检测中心）招标公告

现对安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）地基基础检测堆载法静载试验安全设施施工外协进行招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

1 采购项目内容及具体要求

1.1采购项目细节

我单位在全省从事建设工程地基基础检测业务，堆载法静载试验安全设施施工需要外协（但并不是所有的堆载法静载试验均需要安全设施施工，是否需要将根据现场环境条件确定），具体内容见下表：

| 安全设施施工项目 | 施工内容 | 预计每年工作量 |
| --- | --- | --- |
| 堆载法静载试验（100～300吨） | 与检测方法相关的安全设施施工：脚手架、防落物及防坠落保护网、安全标识、围栏等（含所需要的材料及施工费） | 约1300根，每根工作量： 脚手架及围栏：约长20m×高2m 防落物及防坠落保护网：约长20m。 |
| 堆载法静载试验（301～600吨） |  | 约1000根，每根工作量： 脚手架及围栏：约长400m×高2m 防落物及防坠落保护网：约长40m。 |
| 堆载法静载试验（601～1500吨） |  | 约1000根，每根工作量： 脚手架及围栏：约长48m×高3m 防落物及防坠落保护网：约长48m。 |
| 堆载法静载试验（1501～2500吨） |  | 约50根，每根工作量： 脚手架及围栏：约长50m×高4m 防落物及防坠落保护网：约长50m。 |
| 堆载法静载试验（2501～4500吨） |  | 约12根，每根工作量： 脚手架及围栏：约长50m×根6m 防落物及防坠落保护网：约长50m，双层 |
| 堆载法地基载荷试验（100～450吨） |  | 约1000点，每点工作量： 脚手架及围栏：约长400m×高2m 防落物及防坠落保护网：约长40m。 |
| 服务期限 | 2020年1月1日至2022年12月31日（三年） （两年有效，根据服务质量可延期至第三年） |  |
| 服务范围 | 安徽省全省各地 |  |

1.2投标最高限价（拦标价）

| 外协检测内容 | 检测方法 | 投标最高限价（单价） |
| --- | --- | --- |
| 堆载法静载试验（100～300吨） | 与检测方法相关的安全设施施工：脚手架、防落物及防坠落保护网、安全标识、围栏等（含所需要的材料及施工费） | 500元/根 |
| 堆载法静载试验（301～600吨） |  | 800元/根 |
| 堆载法静载试验（601～1500吨） |  | 1000元/根 |
| 堆载法静载试验（1501～2500吨） |  | 1500元/根 |
| 堆载法静载试验（2501～4500吨） |  | 2200元/根 |
| 堆载法地基载荷试验（100～450吨） |  | 600元/点 |

2 投标人资格

独立企业法人资格，投标人需提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的新证，年检周期内年检合格）复印件，以及法人身份证复印件。

3 对投标人的其他要求

2.1 投标人应严格按照招标文件的有关规定提供符合要求的服务。

2.2 投标人提供的产品（服务）应符合现行有效的国家（地方或行业）标准、规范。

4  投标文件的组成及要求

4.1 文件组成

4.1.1 投标函（后附格式）。

4.1.2 报价表（后附格式），请注意报价表应每页盖章。

4.1.3 授权委托书（后附格式）。

4.1.4 企业营业执照、组织机构代码证及税务登记证副本（或三证合一）复印件。

4.2 文件的编制和密封要求

4.2.1 投标文件正本一份，需装订成册。

4.2.2 投标文件须企业法定代表人签章或盖公章。

4.2.3 投标文件须装袋密封，封口处须加盖单位公章，封面应注明投标单位名称、联系人、联系电话等。

5 报名时间、投标截止时间、开标时间及地点。

5.1 报名时间：2019年12月20日8:00至2019年12月22日16:00，电话报名。

5.2 投标截止时间：2019年12月28日15:00（投标文件可以采用快递的方式送达，但投标人应测算好快递所消耗的时间）。

5.3 开标时间：2019年12月28日15:00。

5.4 开标地点：合肥市阜阳北路318号。

6  中标及合同洽谈

招标人组织评标，将选取2～3家投标人作为入围中标人，入围中标人应承诺接受招标人在合同签订前的价格谈判。

7  综合说明

7.1 报价要求：报价是上述检测参数的全承包费用，含运输、保险、利润、税金等，政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

7.2 付款方式：合同签订后，完成相关作业、服务，每季度（或半年）提供增值税专用发票和决算清单后10个工作日内，招标人向中标人支付全额服务款项。

8  联系方式

招标人：安徽省地实验验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

地  址：合肥市芜湖路239号

联系人：王学松      电  话：0551-62861979

手  机：13805519097

另：投标文件格式见附件。

2019年12月17日